РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу
проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги «Підтримка кібербезпеки для об’єктів з виявлення та реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні (ХБРЯ) загрози та відповідної критичної інфраструктури в Україні»
	Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)
	Заключний

	Період звітування
	15.08.2025 – 30.06.2026

	1. Вихідні дані проекту (програми)

	Партнер з розвитку
	Уряд США через Державний департамент США, Бюро міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Управління спільного зменшення загрози (ISN/CTR)

	Бенефіціар
	Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (код ЄДРПОУ 34620942)

	Реципієнт
	Національна служба здоров’я України 
(код ЄДРПОУ 42032422)

	Номер реєстраційної картки проекту
	6037-01

	2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

	Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках
	Протягом періоду реалізації проєкту НСЗУ підвищила інституційну, організаційну та технічну спроможність щодо захисту критичної інфраструктури та інтегрувала відповідні підходи з управління кіберінцидентами для посилення національної безпеки і стійкості.
Проведено закупівлю програмного забезпечення на загальну суму 13 410 846,81 грн для НСЗУ з метою зміцнення її фізичної інфраструктури та систем кібербезпеки

	Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)
	https://nszu.gov.ua
https://www.facebook.com/nszu.ukr
https://nszu.gov.ua/arxiv-dokumentiv?groups%5B2%5D%5Battributes%5D%5B%5D=5

	Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:
	13 410 846,81 грн

	послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії
	

	консультаційні послуги
	

	обладнання
	

	будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд
	

	адміністративні витрати виконавця
	

	3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

	Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)
	Заплановані результати на кінець звітного періоду
	Фактичні результати на кінець звітного періоду

	Оновлення програмного та

апаратного забезпечення для зміцнення фізичної

інфраструктури та систем

кібербезпеки ХБРЯ об’єктів.

Посилено спроможність НСЗУ щодо виявлення, аналізу та реагування на кіберзагрози.

Забезпечено централізоване управління безпекою кінцевих точок, мережі та доступу.

Підвищено рівень захисту критичної ІТ-інфраструктури, що підтримує функціонування систем охорони здоров’я.

Зменшено ризики несанкціонованого доступу, поширення шкідливого ПЗ, компрометації облікових даних.
Виконаний договір № PO25-00930 від 10 вересня 2025 року щодо професійних послуг з впровадження відповідно до погодженого акту на суму 314 209,94 дол. США (13 041 660,62 грн)
	Закупівля програмного забезпечення для НСЗУ з метою зміцнення її фізичної інфраструктури та систем кібербезпеки
	Проведено закупівлю програмного забезпечення для НСЗУ з метою зміцнення її фізичної інфраструктури та систем кібербезпеки

	Надано професійні послуги з впровадження та налаштування рішень з кібербезпеки, здійснено інтеграцію компонентів, розроблено технічну архітектуру, проведено тестування та введення систем в експлуатацію, підготовлено технічну документацію та проведено передачу знань.

Виконаний договір № PO25-00930 від 10 вересня 2025 року щодо професійних послуг з впровадження відповідно до погодженого акту на суму 8 775,00 дол. США (369 186,19 грн)
	Надання професійних послуг з впровадження та налаштування рішень з кібербезпеки, інтеграція компонентів, розробка технічної архітектури тестування та введення систем в експлуатацію, підготовка технічної документації та передача знань
	Надано професійні послуги з впровадження та налаштування рішень з кібербезпеки, здійснено інтеграцію компонентів, розроблено технічну архітектуру, проведено тестування та введено систем в експлуатацію, підготовлено технічну документацію та проведено передачу знань

	4. Проблемні питання та/або пропозиції

	Відсутні


	Відповідальна особа
	

	                               Н. ГУСАК

	Керівник реципієнта
	

	                               Н. ГУСАК



